Table of Contents

SIEGE OF THE BLUE WORLD

Workflow · Checklist · Asset List

Verze: 0.2 — V1 Vertical Slice

Interní dokument týmu — aktualizovat při každé změně scope nebo potvrzeném TBD.

## CHANGELOG v0.2 (oproti v0.1)

- Fáze 0: + krok “Vytvořit Game Bible v0.1” + krok “Vytvořit Tech Spec v0.1”

- Fáze 1.5 (NOVÁ): Greybox Validation — 6 segmentů testovací rutiny před Fází 2

- Část 3 (asset list): Přidány Recon Drone assets, GPS / Tactical Map UI, Puppet/Puppeteer (přejmenování)

- Terminologie: Drone (zotročený člověk) → Puppet + nový Puppeteer (alien operator)

# ČÁST 1 — CHRONOLOGICKÉ FLOW SCHÉMA

Každý box představuje jednu fázi vývoje V1. Šipky ukazují závislosti — nelze začít další fázi, dokud není předchozí uzavřena.

## FÁZE 0 — PŘÍPRAVA & ROZHODNUTÍ (před zahájením produkce)

- Potvrdit všechny TBD položky (team size, deadline, cílový hardware)

- Rozdělit role v týmu: programmer / designer / artist / QA

- Nastavit repozitář (Git) a pojmenovat projekt: Siege of the Blue World

- Vytvořit Game Bible v0.1 (~15 V1 pravidel přežití)

- Vytvořit Tech Spec v0.1 (damage tabulky, drone statistiky, mapa decay)

- Vytvořit mood board — vizuální styl + 3 ukázkové humorné situace

- Připravit Unity projekt: HDRP pipeline, folder strukturu, Git LFS

- Vybrat task tracker (GitHub Issues / Notion / Trello) a vytvořit první backlog

▼

## FÁZE 1 — CORE SYSTÉMY — ZÁKLAD (Programmer)

- Player Controller: pohyb (chůze, sprint, krčení), kamera TPS, základní interakce

- Lethality Combat: body-parts hit detection, damage tabulka z Tech Spec

- Critical Injury State: zpomalení, aim drift, bleeding, časový limit

- Zdraví & smrt hráče: HP systém, death state, respawn / game over

- Základní AI: patrol trasa, detection (sight + sound), attack state, flee state, základní cover behavior

- Invasion % tracker: backend datový model (globální + lokální hodnota)

- Recon Drone Tier 1 (architektura pro Tier 2/3): kamera switch, battery, range, detection upload

- GPS / Tactical Map: mini-mapa, heatmap (5 barev), decay timer, GPS šipka

- Save / Load systém: free save — full state serialization

výstup: hratelná postava + AI + drone + mapa + save

▼

## FÁZE 1.5 — GREYBOX VALIDATION (celý tým) ⚠ NOVÁ FÁZE

Cíl: Ověřit, že všechny core systémy fungují dohromady, dříve než se začne stavět svět.

Princip: Stavíme funkční prototyp ze šedých kostek a UI textu. Žádné finální assety. Jen mechaniky.

### 1.5.1 Greybox setup (1-2 týdny)

Postavit 400m corridor mapu se 4 segmenty:

ZÁKLADNA (start) → LES (200m) → MĚSTO (100×100m) → MODUL (50×50m)

Plus: - Player capsule s lethality combat - 4 typy nepřátel (alien, war dog, Puppet, Puppeteer, hostile human) jako různobarevné kapsle - Drone (cube) s kamerou switch - Mini-mapa s heatmap (UI text + barevné rectangly) - 2 zbraně: Pistol (hlasitá) + Crossbow (tichá) - Save/Load funkční - 1 quest end-to-end (“Znič modul”)

### 1.5.2 Test rutina (6 segmentů)

Každý segment testuje jiné aspekty designu:

#### Segment 1 — ZÁKLADNA (Příprava, 3-5 min)

- Encounter typ: Non-combat

- Test: pochopení ovládání, drone basics, save funkce

- Měření: čas v základně, použil drone? quest start?

#### Segment 2 — LES (Průzkum + první combat, 8-12 min)

- Encounter typ: Mix non-combat scout + 1 combat

- 2 alieni patrolují, 1 lore element (krvavá stopa)

- Test: drone scout funguje? Stealth vs. combat volba? Lethality combat?

- Měření: použil drone (cíl >70%), smrti (cíl 30-50%), strategie (stealth vs. loud)

#### Segment 3 — KRITICKÝ MOMENT (Volba + lore, 5-7 min)

- Encounter typ: Non-combat morální volba

- Mrtvé tělo Puppeta + lore deník + alien implantát

- Test: cítí hráč váhu volby? funguje text-based lore?

- Měření: kolik vzalo implantát (cíl 30-40%), kolik přečetlo deník (cíl >80%)

#### Segment 4 — MĚSTO HUB (Sociální encounter, 10-15 min)

- Encounter typ: Non-combat NPC dialog

- 2 civilisté (info), 1 kolaborant (quest)

- Test: NPC dialog choices, alignment impact

- Měření: využil NPC info (cíl >60%), alignment shift

#### Segment 5 — STEALTH SEKCE (Před modulem, 7-10 min)

- Encounter typ: Stealth + Puppet/Puppeteer mechanika

- 1 alien + 1 Puppet + 1 Puppeteer

- Test: pochopil hráč Puppeteer trick? Stealth funguje?

- Měření: kolik objevilo Puppeteer trick (cíl >50%)

#### Segment 6 — MODUL (Finále + dopad, 5-10 min)

- Encounter typ: Climax + EMP zóna + dopad

- Test: drone selhání v EMP, finále napětí, dopad na invasion %

- Měření: completion rate (cíl 30-50% na první pokus), subjective rating

### 1.5.3 Metriky

Kvantitativní: - Délka questu: 30-45 min - Počet smrtí: 1-3 per playthrough - Use rate dronu: >70% encounterů - Stealth vs. combat ratio: 40-60% stealth - Heatmap engagement: >80% checked map - Decision diversity: žádná volba >70%

Kvalitativní (1-10 stupnice): - “Cítil jsi váhu lethality?” - “Byly volby smysluplné?” - “Pochopil jsi pravidla bez tutorialu?” - “Chtěl bys hrát další quest?” - “Byl drone užitečný?” - “Cítil jsi ‘flow’ nebo frustraci?”

Cíl: všechny subjective ≥7/10

### 1.5.4 Test protokol

Iterace 1: Solo (designer/programmer hraje 3×, zaznamenává) Iterace 2: Solo po opravách (3× re-test) Iterace 3: Externí playtest (3-5 lidí mimo tým, žádný tutorial) Iterace 4: Final tweaks po externím feedbacku

Total time investment: 3-6 týdnů (worth it — odhalí fundamental design issues PŘED měsíci práce na vizuálu).

### 1.5.5 Decision gate

Před přechodem do Fáze 2:

✅ Subjective rating >7/10 napříč všemi otázkami ✅ Žádná dominantní strategie (multiple solutions fungují) ✅ Hráč pochopil pravidla bez tutorialu ✅ Lethality cítí “zaslouženě těžké”, ne frustrující ✅ Drone systém intuitivní ✅ GPS / Map systém čitelný

Pokud cokoliv selže → iterujeme design, NE přejdeme na vizuál.

výstup: Validovaná core gameplay — připravena pro World Design fázi

▼

## FÁZE 2 — WORLD & LEVEL DESIGN (Designer + Artist)

- Blockout mapy V1: les → město (ulice) → modul lodi — pouze šedé boxy

- Definovat POI (4–6 bodů zájmu) a jejich napojení na quest systém

- Nastavit additive scenes a streaming zón pro Unity

- Rozmístit spawn pointy nepřátel dle invasion % logiky

- Definovat kolizní geometrii a navigační mesh (NavMesh) pro AI

- Definovat EMP zóny kolem alien tech (sféry s trigger collidery)

- Základní osvětlení scény (mood lighting — temné, sci-fi tón)

- Validace pravidel: procházet pravidla z Game Bible v každém POI

výstup: hratelná mapa V1 v blockoutu

▼

## FÁZE 3 — NEPŘÁTELÉ, QUEST & PROGRESSION (Programmer + Designer)

- Implementovat 4 typy nepřátel: alien, war dog, Puppet (+ Puppeteer mechanika), hostile humans

- Puppet/Puppeteer link logic: smrt Puppeteera = instant Puppet collapse

- Ragdoll systém: fyzická reakce těl na zásah

- Destrukce prostředí: označit destruktivní objekty, implementovat destroy trigger

- Quest systém: tracking, multiple solutions (rules-based), dopad na invasion %

- 3 questy V1: nadesignovat, naskribtovat, implementovat (les → město → modul)

- Inventory systém: hmotnostní limit + prostorový limit (Tech Spec sekce 8)

- Loot systém: drop tabulky dle typu nepřítele a invasion %

- Crafting systém: knowledge gate + materiálová podmínka

- Progression: základní skill tree (lidská větev + alien větev), XP/unlock logika

- Invasion systém: napojit hráčovy akce na invasion %, pasivní ticker

výstup: plně hratelné questy + nepřátelé + progression

▼

## FÁZE 4 — ART PASS & UI (Artist + Programmer)

- Nahradit blockout assety finálními 3D modely (město, les, modul lodi)

- Finální modely postav: hrdina, alien, war dog, Puppet (s alien implantáty), Puppeteer (s ovládacím zařízením), NPC civilisté

- Animace: pohyb, útok, smrt, idle, Puppet collapse — pro každý typ postavy

- Recon Drone 3D model + animace (start, létání, sestřelení)

- VFX: výstřely, exploze, destrukce, alien efekty, EMP pulses, Puppeteer-Puppet link visualization

- Zvuk: zbraně, kroky, nepřátelé, prostředí, hudba (ambient + combat)

- UI / HUD: health bar, invasion %, alignment indikátor, inventory screen, quest log

- GPS / Tactical Map UI finalizace: mini-mapa, heatmap rendering, full map screen

- UI transformace: vizuální změna HUD dle player alignmentu (human vs. alien-aligned)

- Finální osvětlení a post-processing (HDRP Volume profily, color grading, fog)

výstup: vizuálně dokončená V1

▼

## FÁZE 5 — PLAYTEST & ITERACE (celý tým)

- Interní playtest #1: ověřit core loop end-to-end s vizuálem

- Interní playtest #2: ověřit combat feel (lethality, ragdoll, destrukce)

- Interní playtest #3: ověřit invasion mechaniku a alignment dopad

- Zapsat playtest log: co funguje, co nefunguje, prioritní fixy

- Validace pravidel: projít Game Bible — každé pravidlo otestovat v hraní

- Iterační sprint: opravit kritické bugy a balancing problémy

- Externí playtest (3-5 hráčů mimo tým): sběr zpětné vazby

- Finální iterace na základě externí zpětné vazby

výstup: otestovaná a iterovaná V1

▼

## FÁZE 6 — V1 RELEASE — VERTICAL SLICE DOKONČEN

- Code freeze: žádné nové features, pouze kritické bugy

- Finální build: optimalizace výkonu (LOD, object pooling, profiling)

- Sestavit release build pro PC

- Interní prezentace V1: tým projde celou hrou a zhodnotí

- Zpětná vazba a rozhodnutí: co jde do V2 scope

- Aktualizovat dokumenty (PRD, Game Bible, Tech Spec) podle V1 zjištění

- Archivovat build + dokumentaci

# ČÁST 2 — CHECKLIST PRO TÝM

Pořadí odpovídá chronologickému flow z Části 1.

## FÁZE 0 — PŘÍPRAVA

- ☐ Potvrdit TBD: team size, deadline, cílový hardware

- ☐ Rozdělit role (programmer / designer / artist / QA)

- ☐ Nastavit Git repozitář + pojmenovat projekt

- ☐ Vytvořit Game Bible v0.1

- ☐ Vytvořit Tech Spec v0.1

- ☐ Vytvořit mood board a 3 ukázkové humorné situace

- ☐ Připravit Unity projekt (HDRP pipeline, folder struktura, Git LFS)

- ☐ Vytvořit task backlog v task trackeru

## FÁZE 1 — CORE SYSTÉMY

- ☐ Player Controller (pohyb, kamera, interakce)

- ☐ Lethality Combat (body parts, damage tabulka)

- ☐ Critical Injury State (zpomalení, bleeding, timer)

- ☐ HP systém + smrt + respawn/game over

- ☐ AI: patrol, detection, attack, flee, základní cover

- ☐ Invasion % tracker (backend, bez UI)

- ☐ Recon Drone Tier 1 (kamera switch, battery, detection upload)

- ☐ GPS / Tactical Map (mini-mapa, heatmap, decay, GPS šipka)

- ☐ Save / Load systém (free save)

## FÁZE 1.5 — GREYBOX VALIDATION ⚠ NOVÁ

- ☐ Postavit 400m corridor scénu (4 segmenty)

- ☐ Greybox setup: capsule hráč, kapsle nepřátelé, cube drone

- ☐ Mini-mapa s heatmap (UI text + rectangly)

- ☐ 2 zbraně (Pistol + Crossbow), Save/Load

- ☐ Implementovat 6 testovacích segmentů

- ☐ Solo playtest 3× + zaznamenat

- ☐ Iterace na základě solo feedbacku

- ☐ Externí playtest 3-5 lidí

- ☐ Final tweaks

- ☐ Decision gate: všechny subjective ratings ≥7/10

- ☐ Dokumentace: aktualizace Game Bible + Tech Spec

## FÁZE 2 — WORLD DESIGN

- ☐ Blockout mapy: les → ulice → modul lodi

- ☐ Definovat 4–6 POI a jejich quest napojení

- ☐ Additive scenes + streaming zón

- ☐ Spawn pointy nepřátel dle invasion %

- ☐ NavMesh pro AI

- ☐ EMP zóny kolem alien tech

- ☐ Základní osvětlení scény

- ☐ Validace pravidel z Game Bible v každém POI

## FÁZE 3 — NEPŘÁTELÉ, QUESTY, PROGRESSION

- ☐ 4 typy nepřátel (alien, war dog, Puppet + Puppeteer, hostile humans)

- ☐ Puppet/Puppeteer link logic (instant collapse)

- ☐ Ragdoll systém

- ☐ Destrukce prostředí

- ☐ Quest systém (tracking, multiple solutions, dopad)

- ☐ 3 questy V1 (design + skript + implementace)

- ☐ Inventory: hmotnostní + prostorový limit

- ☐ Loot systém (drop tabulky)

- ☐ Crafting: knowledge gate + materiálová podmínka

- ☐ Progression: skill tree (obě větve)

- ☐ Invasion systém: napojení na akce hráče + pasivní ticker

## FÁZE 4 — ART & UI

- ☐ Finální 3D modely prostředí (město, les, modul lodi)

- ☐ Finální modely postav (hrdina, alien, war dog, Puppet, Puppeteer, NPC)

- ☐ Recon Drone 3D model

- ☐ Animace pro každý typ postavy

- ☐ Puppet collapse animace

- ☐ VFX (výstřely, exploze, alien efekty, EMP pulses, link visualization)

- ☐ Zvuk (zbraně, prostředí, hudba)

- ☐ HUD: health, invasion %, alignment, inventory, quest log

- ☐ GPS / Tactical Map UI finalizace (mini + full map)

- ☐ UI transformace dle alignmentu

- ☐ HDRP osvětlení + post-processing (Volume profily)

## FÁZE 5 — PLAYTEST

- ☐ Interní playtest #1 (core loop)

- ☐ Interní playtest #2 (combat feel, lethality)

- ☐ Interní playtest #3 (invasion mechanika)

- ☐ Validace pravidel z Game Bible v hraní

- ☐ Playtest log zapsán

- ☐ Iterační sprint — kritické fixy

- ☐ Externí playtest (3-5 hráčů)

- ☐ Finální iterace

## FÁZE 6 — V1 RELEASE

- ☐ Code freeze

- ☐ Optimalizace výkonu (LOD, pooling, profiling)

- ☐ Release build pro PC

- ☐ Interní prezentace V1

- ☐ Rozhodnutí o V2 scope

- ☐ Update dokumentů (PRD, Game Bible, Tech Spec)

- ☐ Archivace buildu a dokumentace

# ČÁST 3 — SEZNAM ASSETS PRO UNITY

Tento seznam pokrývá všechny assety potřebné pro V1 vertical slice. 🆕 = nově přidáno v rozšíření v0.2.

## LEGENDA PRIORIT

| Kritické | Bez toho nefunguje V1 |
| --- | --- |
| Vysoká | Potřeba před playtestem |
| Střední | Pro final pass |

## UNITY PACKAGE MANAGER

| Kategorie | Asset / Položka | Poznámka | Priorita |
| --- | --- | --- | --- |
| Unity Package | HDRP (High Definition RP) | Nainstalovat jako první — základ celého projektu | Kritické |
| Unity Package | Input System (com.unity.inputsystem) | Vyžaduje pro greybox simulaci vstupu | Kritické |
| Unity Package | Cinemachine | TPS kamera, follow, aim assist | Kritické |
| Unity Package | Visual Effect Graph (VFX Graph) | HDRP particles | Kritické |
| Unity Package | TextMeshPro | Veškerý text ve hře | Kritické |
| Unity Package | ProBuilder | 3D blockout přímo v Unity | Vysoká |
| Unity Package | NavMesh Components (AI Navigation) | NavMesh pro 4 typy nepřátel | Kritické |
| Unity Package | Unity UI (uGUI) | HUD, inventory, quest log, mini-mapa | Kritické |
| Unity Package | Addressables | Streaming assetů — additive scenes | Vysoká |
| Unity Package | VFX Graph Samples | 30+ hotových HDRP efektů | Vysoká |
| 🆕 Unity Package | Universal Render Pipeline Decals | EMP zóny, krev, alien stopy | 🆕 Vysoká |

## 3D — PROSTŘEDÍ

| Kategorie | Asset / Položka | Poznámka | Priorita |
| --- | --- | --- | --- |
| 3D — Prostředí | Les: stromy, keře, kameny, tráva, cesta | Blockout postačí pro F1–F3 | Kritické |
| 3D — Prostředí | Město: budovy (fasády + interiér klíčových), ulice, chodník, auta | Modulární sada pro opakování | Kritické |
| 3D — Prostředí | Modul vesmírné lodi: exteriér + vstup | Unikátní asset, klíčový cíl V1 | Kritické |
| 3D — Prostředí | Destruktivní objekty: zeď, plot, bedna, auto | Potřeba pro destrukci prostředí | Vysoká |
| 3D — Prostředí | POI dekorace: stany, barikády, vraky, alien harampádí | Věrohodnost světa | Střední |
| 3D — Prostředí | HDRP materiály: tráva, asfalt, beton, kov, půda | Základní PBR materiály | Kritické |
| 3D — Prostředí | Decals: stopy, trhliny, krev, alien fluid | HDRP Decal Projector | Vysoká |
| 3D — Prostředí | Interiér modulu lodi: chodby, panely, terminály | Pro quest uvnitř modulu | Vysoká |
| 3D — Prostředí | Zbraně: pistole, puška, kuše/luk, alien energetická zbraň | Viditelné v ruce hráče v TPS pohledu | Kritické |
| 3D — Prostředí | Loot předměty: krystaly, součástky, lékárničky | Viditelné ve světě před sebráním | Střední |
| 🆕 3D — Prostředí | Recon Drone 3D model (Tier 1) | Hráčův UAV — kvadrokoptéra | 🆕 Kritické |
| 🆕 3D — Prostředí | Alien tech struktury (věže, antény, EMP emittery) | Permanentní červené body na mapě | 🆕 Vysoká |
| 🆕 3D — Prostředí | Vojenská základna (lore — místo nálezu drona) | Storytelling element | 🆕 Střední |

## 3D — POSTAVY

| Kategorie | Asset / Položka | Poznámka | Priorita |
| --- | --- | --- | --- |
| 3D — Postava | Hrdina: plný 3D model s rigem | Viditelný v TPS kameře | Kritické |
| 3D — Postava | Alien: plný model s rigem | 1 typ vizuálu, variace technologií | Kritické |
| 3D — Postava | Mimozemský War Dog: model s rigem | Čtyřnohý, agresivní tvar | Kritické |
| 🔄 3D — Postava | Puppet (zotročený člověk) | Drone — přejmenováno na Puppet. Lidské tělo s alien implantáty (viditelné fluorescentní stopy) | Kritické |
| 🆕 3D — Postava | Puppeteer (alien operator) | Vizuálně odlišitelný — ovládací zařízení/headpiece, antény, neagresivní postura | 🆕 Kritické |
| 3D — Postava | NPC civilista: 2–3 varianty modelu | Placeholder pro F1–F3 | Vysoká |
| 🆕 3D — Postava | Hostile human (kolaborant) | Civilní oblečení s improvizovanou výzbrojí | 🆕 Vysoká |
| 🆕 3D — Postava | NPC odboj (lidský vůdce, obchodník) | Pro questy, social hub | 🆕 Vysoká |

## ANIMACE

| Kategorie | Asset / Položka | Poznámka | Priorita |
| --- | --- | --- | --- |
| Animace | Hrdina: idle, chůze, sprint, krčení, střelba, melee, smrt | Mixamo nebo custom | Kritické |
| Animace | Hrdina: reload, aim, cover, drone control pose | Doplněk základního setu | Vysoká |
| Animace | Hrdina: critical injury (zpomalený, krčící se, kulhavý) | Vizuální feedback lethality | 🆕 Kritické |
| Animace | Hrdina: medkit application (5s, vulnerability) | Healing animace | 🆕 Vysoká |
| Animace | Hrdina: alien augmentace vizuál | Glow ruce, změna postury | Střední |
| Animace | Alien: idle, patrol, útok ranged, útok melee, smrt, flee | Ragdoll overlay přes death | Kritické |
| Animace | Alien: cover behavior (peeking, dodging) | V1 cover AI | 🆕 Vysoká |
| Animace | War Dog: idle, sprint, útok, smrt | Čtyřnohý locomotion | Kritické |
| 🔄 Animace | Puppet: idle, útok, collapse animace (instant na smrt Puppeteera) | Shutdown animace, ragdoll | Kritické |
| 🆕 Animace | Puppeteer: flee behavior (utíká, schovává se) | Reaktivní AI animace | 🆕 Vysoká |
| Animace | NPC: idle, strach, útěk | Minimální sada | Vysoká |
| Animace | Animator Controller setup per postava | Blend tree pro locomotion | Kritické |
| Animace | Zničení modulu lodi: destrukční sekvence | Finální cíl V1 | Kritické |
| 🆕 Animace | Recon Drone: start, létání, otáčení, sestřelení (pád) | Pro hráčův UAV | 🆕 Kritické |

## VFX — VIZUÁLNÍ EFEKTY

| Kategorie | Asset / Položka | Poznámka | Priorita |
| --- | --- | --- | --- |
| VFX | Výstřel: nábojnice, záblesk, kouř | Per typ zbraně | Kritické |
| VFX | Zásah: krev/alien fluid, jiskry, střepiny | Dle materiálu | Kritické |
| VFX | Exploze: obecná + alien varianta | Pro granáty a destrukci | Vysoká |
| VFX | Destrukce objektu: prach, debris, zlomení | Napojeno na destroy trigger | Vysoká |
| VFX | Invasion vizuál: alien záře, hologramy, energie | Ambient VFX pro modul a výsadek | Střední |
| VFX | Crafting UI efekt: animace výroby/upgradu | Drobný feedback | Střední |
| VFX | Ragdoll aktivace | Řešeno Unity ragdoll | Kritické |
| VFX | HDRP Volume profily: den/noc, invasion mood, interiér lodi | Post-processing per zóna | Kritické |
| VFX | Volumetrická mlha (Fog Volume) | HDRP nativní | Vysoká |
| VFX | Alien augmentace efekt: pulsující implantáty | Vizuální feedback alien path | Střední |
| VFX | Spawn efekt nepřátel: teleport/materialization | Invasion event vizuál | Střední |
| 🆕 VFX | EMP pulse efekt (kolem alien tech) | Vizuálně viditelná zóna — fialovo-modrá pulsace | 🆕 Vysoká |
| 🆕 VFX | Puppet implant glow (na těle Puppeta) | Fluorescentní stopy podél implantátů | 🆕 Vysoká |
| 🆕 VFX | Puppet collapse efekt (smrt Puppeteera) | Implant deactivation, fade-out | 🆕 Kritické |
| 🆕 VFX | Puppeteer-Puppet link (energetické pulzy) | Lehce viditelné vlákno mezi nimi | 🆕 Střední |
| 🆕 VFX | Recon Drone propeller motion | Particle blur efekt | 🆕 Střední |
| 🆕 VFX | Drone shot down efekt | Jiskry, kouř, pád | 🆕 Vysoká |
| 🆕 VFX | Critical injury vision (red border pulsace, blur) | Hráčův HUD při nízkém HP | 🆕 Kritické |
| 🆕 VFX | Bleeding stopa na zemi | Krev za hráčem při critical | 🆕 Vysoká |

## ZVUK — SFX

| Kategorie | Asset / Položka | Poznámka | Priorita |
| --- | --- | --- | --- |
| Zvuk — SFX | Zbraně: výstřel, přebíjení, prázdný zásobník (lidská zbraň) | WAV/OGG, 3D zvuk | Kritické |
| Zvuk — SFX | Zbraně: alien energetická zbraň | Sci-fi tón | Kritické |
| 🆕 Zvuk — SFX | Crossbow / Luk: výstřel, natažení, dopad šípu | Tichý — klíčový pro stealth | 🆕 Kritické |
| Zvuk — SFX | Kroky: dle povrchu (tráva, beton, kov, voda, listí) | Footstep systém s surface detection | Vysoká |
| Zvuk — SFX | Nepřátelé: zvuky útoku, bolesti, detekce, smrt | Per typ nepřítele | Vysoká |
| Zvuk — SFX | Prostředí: vítr v lese, ruch města, hum modulu lodi | Ambient loop | Střední |
| Zvuk — SFX | UI zvuky: klik, quest splněn, inventory, save | Drobné ale důležité | Střední |
| Zvuk — SFX | Destrukce prostředí: lámání, prach, řinčení kovů | Per typ materiálu | Vysoká |
| Zvuk — SFX | Ragdoll dopad: tělo padá na různé povrchy | Fyzický feedback | Vysoká |
| Zvuk — SFX | Dialog: hlas hrdiny + NPC | Placeholder lepší než ticho | Střední |
| 🆕 Zvuk — SFX | Recon Drone: start, hum při létání, sestřelení** | UAV ambient sounds | 🆕 Kritické |
| 🆕 Zvuk — SFX | EMP pulse: elektromagnetický bzučák | Audio cue pro EMP zónu | 🆕 Vysoká |
| 🆕 Zvuk — SFX | Puppet: zotročené dýchání, mechanické pohyby | Atmosférický horror element | 🆕 Vysoká |
| 🆕 Zvuk — SFX | Puppet collapse: elektrický shutdown, pád | Smrt Puppeta | 🆕 Vysoká |
| 🆕 Zvuk — SFX | Heartbeat při critical injury | Vnitřní HUD audio | 🆕 Kritické |
| 🆕 Zvuk — SFX | Alien sense bzučení (alien-aligned hráč) | Vnitřní audio cue | 🆕 Střední |
| 🆕 Zvuk — SFX | Map ping (heatmap update) | UI feedback při scoutingu | 🆕 Střední |

## ZVUK — HUDBA

| Kategorie | Asset / Položka | Poznámka | Priorita |
| --- | --- | --- | --- |
| Zvuk — Hudba | Combat hudba: napjatý rytmický loop | Adaptive audio | Vysoká |
| Zvuk — Hudba | Ambient hudba: temný, atmosférický | Smyčka pro průzkum | Střední |
| Zvuk — Hudba | Victory/fail moment: krátký stinger | Konec V1 sekvence | Střední |
| 🆕 Zvuk — Hudba | Stealth tension hudba (low pulse) | Při scoutingu, plížení | 🆕 Vysoká |
| 🆕 Zvuk — Hudba | Critical injury hudba (high tension) | Při nízkém HP, časový tlak | 🆕 Vysoká |

## UI / UX

| Kategorie | Asset / Položka | Poznámka | Priorita |
| --- | --- | --- | --- |
| UI / UX | HUD: health bar, invasion %, alignment indikátor | Dynamicky mění styl dle alignmentu | Kritické |
| UI / UX | Inventory screen: mřížka slotů + hmotnostní bar | Přístupné z pause menu | Kritické |
| UI / UX | Quest log: aktivní questy + cíle | Jednoduchý list | Kritické |
| UI / UX | Crafting menu: seznam receptů + podmínky | Knowledge gate UI | Vysoká |
| UI / UX | Skill tree screen: obě větve (lidská / alien) | Vizuálně odlišné větve | Vysoká |
| UI / UX | Pause menu: resume, save, load, quit | Standardní | Kritické |
| UI / UX | Ikony: zbraně, loot typy, quest markery | Jednoduchá piktogramová sada | Vysoká |
| UI / UX | Font: sci-fi nebo minimalistický bezpatkový | Konzistentní s tónem hry | Střední |
| UI / UX | Dialog UI: text box, jméno mluvčího, portrait | NPC interakce | Kritické |
| 🔄 UI / UX | Mini-mapa s heatmap (top-right corner) | Dynamic GPS map s barevným kódováním | Kritické |
| 🔄 UI / UX | Full Tactical Map (Tab/M) | 5-vrstvý systém: Hrozby, Tech, Heatmap, Visibility, Terén | Kritické |
| 🆕 UI / UX | GPS šipka k cíli (modrá, jako auto GPS) | Diegetický UX | 🆕 Kritické |
| 🆕 UI / UX | Heatmap legend (vysvětlení 5 barev) | Tutorial element | 🆕 Vysoká |
| 🆕 UI / UX | Drone control UI (battery bar, range indicator, return button) | Při ovládání dronu | 🆕 Kritické |
| 🆕 UI / UX | Drone camera view (full-screen overlay) | Při ovládání dronu | 🆕 Kritické |
| UI / UX | Damage number popup (floating text) | Feedback zásahu | Střední |
| UI / UX | Notifikace / toast system | Quest update, loot pickup | Střední |
| UI / UX | Crosshair system: různý dle zbraně | TPS shooter nutnost | Vysoká |
| UI / UX | Loading screen / scene transition | Additive scene streaming | Vysoká |
| 🆕 UI / UX | Critical injury HUD (red border, heartbeat, timer) | Lethality feedback | 🆕 Kritické |
| 🆕 UI / UX | Bleeding indicator (HP bar pulsuje) | Visual urgency | 🆕 Vysoká |
| 🆕 UI / UX | Alignment shift indicator (po volbě, animace) | Feedback při morálních volbách | 🆕 Vysoká |

## UNITY SCRIPT / SYSTÉM

| Kategorie | Asset / Položka | Poznámka | Priorita |
| --- | --- | --- | --- |
| Unity Script | Scriptable Objects: nepřátelé, loot, questy, recepty | Data-driven základ | Kritické |
| Unity Script | NavMesh Agent konfigurace per typ nepřítele | Různé rychlosti, poloměry | Kritické |
| Unity Script | Ragdoll prefab setup | Per model postavy | Kritické |
| Unity Script | Destruction prefab: před/po zničení + debris | Per destruktivní objekt | Vysoká |
| Unity Script | Adaptive music manager: detekce combat stavu | Jednoduchý state machine | Střední |
| Unity Script | Invasion event trigger: spawnování dle invasion % | Např. fotbalový stadion event | Vysoká |
| Unity Script | Object Pool Manager | Spawn/despawn bez GC spike | Kritické |
| Unity Script | Footstep Manager: surface detection → audio | Raycast pod hráče | Vysoká |
| Unity Script | Dialog systém: trigger → NPC linka → response volby | I jednoduchý systém pro V1 | Kritické |
| Unity Script | Audio Mixer setup: Master / SFX / Music / Voice | Settings menu | Vysoká |
| Unity Script | LOD Group konfigurace per asset | Výkon | Kritické |
| Unity Script | Scene streaming controller (Additive Scenes) | Load/unload regionů | Vysoká |
| Unity Script | Camera shake systém | Exploze, zásah | Střední |
| Unity Script | Interakční systém (E klávesa): loot, NPC, terminál | Proximity trigger + UI | Kritické |
| Unity Script | Alignment systém (Human/Hybrid/Alien tracker) | Backend pro invasion + UI | Kritické |
| Unity Script | Game Event Bus (ScriptableObject events) | Decoupled komunikace | Vysoká |
| 🆕 Unity Script | Body Parts Damage System | Multi-hitbox damage podle Tech Spec | 🆕 Kritické |
| 🆕 Unity Script | Critical Injury State Manager | Bleeding, slow movement, aim drift | 🆕 Kritické |
| 🆕 Unity Script | Recon Drone Controller | Camera switch, battery, range, EMP detection | 🆕 Kritické |
| 🆕 Unity Script | Map Data System (heatmap data points + decay) | Persistent intelligence | 🆕 Kritické |
| 🆕 Unity Script | GPS / Tactical Map UI Controller | Mini + full map rendering | 🆕 Kritické |
| 🆕 Unity Script | EMP Zone Trigger (sférický collider) | Drone failure logic | 🆕 Kritické |
| 🆕 Unity Script | Sound Emitter System | Per-povrch zvuk + alien response | 🆕 Vysoká |
| 🆕 Unity Script | Puppet/Puppeteer Link Manager | Instant collapse logic | 🆕 Kritické |
| 🆕 Unity Script | Cover Detection AI (V1 vrstva) | Aliení používají kryt | 🆕 Vysoká |
| 🆕 Unity Script | Heatmap Decay Timer | Auto-fade barev podle Tech Spec | 🆕 Vysoká |

Siege of the Blue World — Workflow v0.2 — V1 Vertical Slice

Aktualizovat při každé změně scope nebo potvrzeném TBD.

Související dokumenty: PRD (specifikace), Game Bible (pravidla), Tech Spec (mechaniky).