SIEGE OF THE BLUE WORLD

Workflow · Checklist · Asset List

Interní dokument týmu — V1 Vertical Slice

# ČÁST 1 — CHRONOLOGICKÉ FLOW SCHÉMA

Každý box představuje jednu fázi vývoje V1. Šipky ukazují závislosti — nelze začít další fázi, dokud není předchozí uzavřena. Tam kde šipka přichází z více boxů, musí být dokončeny všechny vstupní fáze.

FÁZE 0 PŘÍPRAVA & ROZHODNUTÍ (před zahájením produkce)

1. Potvrdit všechny TBD položky (team size, deadline, cílový hardware)

2. Rozdělit role v týmu: programmer / designer / artist / QA

3. Nastavit repozitář (Git) a pojmenovat projekt: Siege of the Blue World

4. Vytvořit mood board — vizuální styl + 3 ukázkové humorné situace

5. Připravit Unity projekt: nastavit render pipeline, folder strukturu, Git LFS

6. Vybrat task tracker (GitHub Issues / Notion / Trello) a vytvořit první backlog

▼

FÁZE 1 CORE SYSTÉMY — ZÁKLAD (Programmer)

1. Player Controller: pohyb (chůze, sprint, krčení), kamera TPS, základní interakce

2. Základní Combat: střelba (projectile), melee (hitbox + animace), hit detection

3. Zdraví & smrt hráče: HP systém, death state, respawn / game over

4. Základní AI: patrol trasa, detection (sight/sound), attack state, flee state

5. Invasion % tracker: backend datový model (globální + lokální hodnota), žádné UI

6. Save / Load systém: free save — serializace herního stavu do JSON/binary

výstup: hratelná postava + AI + save ▼

FÁZE 2 WORLD & LEVEL DESIGN (Designer + Artist)

1. Blockout mapy V1: les → město (ulice) → modul lodi — pouze šedé boxy, žádné finální assety

2. Definovat POI (4–6 bodů zájmu) a jejich napojení na quest systém

3. Nastavit additive scenes a streaming zón pro Unity

4. Rozmístit spawn pointy nepřátel dle invasion % logiky

5. Definovat kolizní geometrii a navigační mesh (NavMesh) pro AI

6. Základní osvětlení scény (mood lighting — temné, sci-fi tón)

výstup: hratelná mapa V1 v blockoutu ▼

FÁZE 3 NEPŘÁTELÉ, QUEST & PROGRESSION (Programmer + Designer)

1. Implementovat 4 typy nepřátel: mimozemšťan, war dog, dron (+ operátor logika), lidé

2. Ragdoll systém: fyzická reakce těl na zásah (směr, výbuch, melee)

3. Destrukce prostředí: označit destruktivní objekty, implementovat destroy trigger

4. Quest systém: tracking, větvení (1 úroveň), dopad na invasion %

5. 3 questy V1: nadesignovat, naskribtovat, implementovat (les → město → modul)

6. Inventory systém: hmotnostní limit + prostorový limit (fixní sloty)

7. Loot systém: drop tabulky dle typu nepřítele a invasion %

8. Crafting systém: knowledge gate + materiálová podmínka → výstup (gear/upgrade)

9. Progression: základní skill tree (lidská větev + mimozemská větev), XP/unlock logika

10. Invasion systém: napojit hráčovy akce na invasion %, pasivní ticker

výstup: plně hratelné questy + nepřátelé + progression ▼

FÁZE 4 ART PASS & UI (Artist + Programmer)

1. Nahradit blockout assety finálními 3D modely (město, les, modul lodi)

2. Finální modely postav: hrdina, mimozemšťan, war dog, dron, NPC civilisté

3. Animace: pohyb, útok, smrt, idle — pro každý typ postavy

4. VFX: výstřely, exploze, destrukce, alien efekty, invaze vizuály

5. Zvuk: zbraně, kroky, nepřátelé, prostředí, hudba (ambient + combat)

6. UI / HUD: health bar, invasion %, alignment indikátor, inventory screen, quest log

7. UI transformace: vizuální změna HUD dle player alignmentu (human vs. alien-aligned)

8. Finální osvětlení a post-processing (bloom, color grading, fog)

výstup: vizuálně dokončená V1 ▼

FÁZE 5 PLAYTEST & ITERACE (celý tým)

1. Interní playtest #1: ověřit core loop (průzkum → quest → dopad)

2. Interní playtest #2: ověřit combat feel (tempo, ragdoll, destrukce)

3. Interní playtest #3: ověřit invasion mechaniku (hráč cítí dopad svých akcí?)

4. Zapsat playtest log: co funguje, co nefunguje, prioritní fixy

5. Iterační sprint: opravit kritické bugy a balancing problémy

6. Externí playtest (1–3 hráči mimo tým): sběr zpětné vazby

7. Finální iterace na základě externí zpětné vazby

výstup: otestovaná a iterovaná V1 ▼

FÁZE 6 V1 RELEASE — VERTICAL SLICE DOKONČEN

1. Code freeze: žádné nové features, pouze kritické bugy

2. Finální build: optimalizace výkonu (LOD, object pooling, profiling)

3. Sestavit release build pro PC

4. Interní prezentace V1: tým projde celou hrou a zhodnotí

5. Zpětná vazba a rozhodnutí: co jde do V2 scope

6. Archivovat build + dokumentaci (PRD, playtest logy, asset list)

# ČÁST 2 — CHECKLIST PRO TÝM

Každý člen týmu může odškrtávat položky v průběhu vývoje. Pořadí odpovídá chronologickému flow z Části 1.

| FÁZE 0 — PŘÍPRAVA |  |
| --- | --- |
| ☐ | Potvrdit TBD: team size, deadline, cílový hardware |
| ☐ | Rozdělit role (programmer / designer / artist / QA) |
| ☐ | Nastavit Git repozitář + pojmenovat projekt |
| ☐ | Vytvořit mood board a 3 ukázkové humorné situace |
| ☐ | Připravit Unity projekt (render pipeline, folder struktura, Git LFS) |
| ☐ | Vytvořit task backlog v task trackeru |
| FÁZE 1 — CORE SYSTÉMY |  |
| ☐ | Player Controller (pohyb, kamera, interakce) |
| ☐ | Combat: střelba (projectile) + melee (hitbox) |
| ☐ | HP systém + smrt + respawn/game over |
| ☐ | AI: patrol, detection, attack, flee |
| ☐ | Invasion % tracker (backend, bez UI) |
| ☐ | Save / Load systém (free save) |
| FÁZE 2 — WORLD DESIGN |  |
| ☐ | Blockout mapy: les → ulice → modul lodi |
| ☐ | Definovat 4–6 POI a jejich quest napojení |
| ☐ | Additive scenes + streaming zón |
| ☐ | Spawn pointy nepřátel dle invasion % |
| ☐ | NavMesh pro AI |
| ☐ | Základní osvětlení scény |
| FÁZE 3 — NEPŘÁTELÉ, QUESTY, PROGRESSION |  |
| ☐ | 4 typy nepřátel (mimozemšťan, war dog, dron + operátor, lidé) |
| ☐ | Ragdoll systém |
| ☐ | Destrukce prostředí |
| ☐ | Quest systém (tracking, větvení, dopad) |
| ☐ | 3 questy V1 (design + skript + implementace) |
| ☐ | Inventory: hmotnostní + prostorový limit |
| ☐ | Loot systém (drop tabulky) |
| ☐ | Crafting: knowledge gate + materiálová podmínka |
| ☐ | Progression: skill tree (obě větve) |
| ☐ | Invasion systém: napojení na akce hráče + pasivní ticker |
| FÁZE 4 — ART & UI |  |
| ☐ | Finální 3D modely prostředí (město, les, modul lodi) |
| ☐ | Finální modely postav (hrdina, mimozemšťan, war dog, dron, NPC) |
| ☐ | Animace pro každý typ postavy |
| ☐ | VFX (výstřely, exploze, alien efekty) |
| ☐ | Zvuk (zbraně, prostředí, hudba) |
| ☐ | HUD: health, invasion %, alignment, inventory, quest log |
| ☐ | UI transformace dle alignmentu |
| ☐ | Finální osvětlení + post-processing |
| FÁZE 5 — PLAYTEST |  |
| ☐ | Interní playtest #1 (core loop) |
| ☐ | Interní playtest #2 (combat feel) |
| ☐ | Interní playtest #3 (invasion mechanika) |
| ☐ | Playtest log zapsán |
| ☐ | Iterační sprint — kritické fixy |
| ☐ | Externí playtest (1–3 hráči) |
| ☐ | Finální iterace |
| FÁZE 6 — V1 RELEASE |  |
| ☐ | Code freeze |
| ☐ | Optimalizace výkonu (LOD, pooling, profiling) |
| ☐ | Release build pro PC |
| ☐ | Interní prezentace V1 |
| ☐ | Rozhodnutí o V2 scope |
| ☐ | Archivace buildu a dokumentace |

# ČÁST 3 — SEZNAM ASSETS PRO UNITY

Tento seznam pokrývá všechny assety potřebné pro V1 vertical slice. Priority: Kritické (bez toho nefunguje V1), Vysoká (potřeba před playtestem), Střední (pro final pass).

| Kategorie | Asset / položka | Poznámka | Priorita |
| --- | --- | --- | --- |
| 3D — Prostředí | Les: stromy, keře, kameny, tráva, cesta | Blockout postačí pro F1–F3 | Kritické |
| 3D — Prostředí | Město: budovy (fasády + interiér klíčových), ulice, chodník, auta | Modulární sada pro opakování | Kritické |
| 3D — Prostředí | Modul vesmírné lodi: exteriér + vstup | Unikátní asset, klíčový cíl V1 | Kritické |
| 3D — Prostředí | Destruktivní objekty: zeď, plot, bedna, auto | Potřeba pro destrukci prostředí | Vysoká |
| 3D — Prostředí | POI dekorace: stany, barikády, vraky, mimozemský harampádí | Věrohodnost světa | Střední |
| 3D — Prostředí | Fotbalový stadion (exteriér + tribuna) | Klíčový pro humorous event | Vysoká |
| 3D — Postava | Hrdina: plný 3D model s rigem | Viditelný v TPS kameře (ruce, tělo) | Kritické |
| 3D — Postava | Mimozemšťan: plný model s rigem | 1 typ vizuálu, variace sílou/technologií | Kritické |
| 3D — Postava | Mimozemský War Dog: model s rigem | Čtyřnohý, agresivní tvar | Kritické |
| 3D — Postava | Dron (zotročený člověk): model s mimozemskými modifikacemi | Viditelné implantáty/tech na těle | Kritické |
| 3D — Postava | NPC civilista: 2–3 varianty modelu | Placeholder pro F1–F3 | Vysoká |
| 3D — Postava | Operátor dronu: mimozemšťan s ovládacím zařízením | Vizuálně odlišitelný od standardního | Vysoká |
| Animace | Hrdina: idle, chůze, sprint, krčení, střelba, melee, smrt | Priorita: základní pohybový set | Kritické |
| Animace | Mimozemšťan: idle, patrol, útok ranged, útok melee, smrt, flee | Ragdoll overlay přes death anim. | Kritické |
| Animace | War Dog: idle, sprint, útok, smrt | Čtyřnohý locomotion | Kritické |
| Animace | Dron: idle, útok, smrt (instantní při kill operátora) | Kolaps/shutdown animace | Vysoká |
| Animace | NPC: idle, strach, útěk | Minimální sada | Vysoká |
| Animace | Zničení modulu lodi: destrukční sekvence (finální cíl V1) | Může být částečně VFX | Kritické |
| VFX | Výstřel: nábojnice, záblesk, kouř | Per typ zbraně (lidská vs. alien) | Kritické |
| VFX | Zásah: krev/alien fluid, jiskry, střepiny | Dle materiálu (maso vs. kov vs. alien) | Kritické |
| VFX | Exploze: obecná + alien varianta | Pro granáty a destrukci | Vysoká |
| VFX | Destrukce objektu: prach, debris, zlomení | Napojeno na destroy trigger | Vysoká |
| VFX | Invasion vizuál: alien záře, hologramy, energie | Ambient VFX pro modul a výsadek | Střední |
| VFX | Crafting UI efekt: animace výroby/upgradu | Malý, ale důležitý feedback | Střední |
| VFX | Ragdoll aktivace: žádný speciální VFX, jen fyzika | Řešeno Unity ragdoll systémem | Kritické |
| Zvuk — SFX | Zbraně: výstřel, přebíjení, prázdný zásobník (lidská zbraň) | WAV/OGG, prostorový 3D zvuk | Kritické |
| Zvuk — SFX | Zbraně: alien energetická zbraň (odlišná od lidské) | Sci-fi tón | Kritické |
| Zvuk — SFX | Kroky: dle povrchu (tráva, beton, kov, loď) | Footstep systém | Vysoká |
| Zvuk — SFX | Nepřátelé: zvuky útoku, bolesti, detekce, smrt | Per typ nepřítele | Vysoká |
| Zvuk — SFX | Prostředí: vítr v lese, ruch města, hum modulu lodi | Ambient loop | Střední |
| Zvuk — SFX | UI zvuky: klik, quest splněn, inventory, save | Drobné ale důležité | Střední |
| Zvuk — Hudba | Combat hudba: napjatý rytmický loop | Adaptive audio — spouštěno bojem | Vysoká |
| Zvuk — Hudba | Ambient hudba: temný, atmosférický ambient | Smyčka pro průzkum | Střední |
| Zvuk — Hudba | Victory/fail moment: krátký stinger | Konec V1 sekvence | Střední |
| UI / UX | HUD: health bar, invasion %, alignment indikátor | Dynamicky mění styl dle alignmentu | Kritické |
| UI / UX | Inventory screen: mřížka slotů + hmotnostní bar | Přístupné z pause menu | Kritické |
| UI / UX | Quest log: aktivní questy + cíle | Jednoduchý list, bez mapy v V1 | Kritické |
| UI / UX | Crafting menu: seznam receptů + podmínky | Zobrazit co chybí / co je splněno | Vysoká |
| UI / UX | Skill tree screen: obě větve (lidská / alien) | Vizuálně odlišné větve | Vysoká |
| UI / UX | Pause menu: resume, save, load, quit | Standardní, minimalistické | Kritické |
| UI / UX | Ikony: zbraně, loot typy, quest markery | Jednoduchá piktogramová sada | Vysoká |
| UI / UX | Font: sci-fi nebo minimalistický bezpatkový | Konzistentní s tónem hry | Střední |
| Unity Script / Systém | Scriptable Objects: nepřátelé, loot, questy, recepty | Data-driven základ celé hry | Kritické |
| Unity Script / Systém | NavMesh Agent konfigurace per typ nepřítele | Různé rychlosti, poloměry | Kritické |
| Unity Script / Systém | Ragdoll prefab setup (rigidbody + collider na každé kosti) | Per model postavy | Kritické |
| Unity Script / Systém | Destruction prefab: verze před a po zničení + debris | Per destruktivní objekt | Vysoká |
| Unity Script / Systém | Adaptive music manager: detekce combat stavu | Jednoduchý state machine | Střední |
| Unity Script / Systém | Invasion event trigger: spawnování událostí dle invasion % | Např. fotbalový stadion event | Vysoká |

Siege of the Blue World — Interní dokument týmu | V1 Vertical Slice

Aktualizovat při každé změně scope nebo potvrzeném TBD.